Strukturplan PHP Projekt.

Thema Pokémon Sammelkarten Archiv und Preisliste für Base Set 1999.

| 1 | Mo | Projektsetup (XAMPP, Ordnerstruktur, DB-Design) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Di | Datenbankdesign & Erstellung (Tabellen) |
| 3 | Mi | Import der 102 Karten in die DB |
| 4 | Do | Registrierung & Login (Frontend + Backend) |
| 5 | Fr | Sessionhandling & Nutzerprofile |
| 6 | Mo | Kartenübersicht (Frontend) |
| 7 | Di | Such- & Filterfunktionen |
| 8 | Mi | Einzelansicht einer Karte |
| 9 | Do | Favoritenfunktion (DB + Frontend) |
| 10 | Fr | Verlauf der angesehenen Karten |
| 11 | Mo | Preisanzeige (simuliert oder fest) |
| 12 | Di | Design & Usability Verbesserungen |
| 13 | Mi | Testen, Debugging, kleine Fixes |
| 14 | Do | Dokumentation & Abschluss |
| 15 | Fr | Reserve / Puffer / Finishing Touches |

Detaillierter Arbeitsplan

Technologien & Tools

Backend: PHP (prozedural oder OOP, je nach Komfort)

Frontend: HTML, CSS (Bootstrap für schnelleres Design), eventuell etwas JavaScript

Datenbank: MySQL (über phpMyAdmin)

Server: XAMPP (Apache + MySQL)

IDE: z. B. Visual Studio Code oder PHPStorm

Design: Bootstrap 5 (https://getbootstrap.com/ )

Projektstruktur Beispiel

/pokemon-karten/

│

├── /css/

│   └── style.css

├── /js/

│   └── main.js

├── /includes/

│   ├── db.php

│   ├── auth.php

│   └── functions.php

├── /pages/

│   ├── login.php

│   ├── register.php

│   ├── dashboard.php

│   ├── card_detail.php

│   └── favorites.php

├── /assets/

│   └── /images/ (Kartenbilder)

├── index.php

└── cards.sql

## Schritt-für-Schritt Umsetzung

### Woche 1: Grundlagen

#### Tag 1: Setup

- XAMPP installieren

- Projektordner anlegen

- Lokalen Webserver starten

- Erste index.php mit "Hello World"

#### Tag 2–3: Datenbankdesign

- Tabellen anlegen (users, cards, favorites, history)

- Beziehungen definieren

- Erste Testdaten einfügen

#### Tag 4–5: Registrierung & Login

- Formulare erstellen

- PHP-Logik für Registrierung

- Passwort hashen mit password_hash()

- Login mit Session ($_SESSION)

### Woche 2: Hauptfunktionalität

#### Tag 6–7: Kartenübersicht

- Karten aus DB laden

- Grid-Layout (Bootstrap Cards)

- Suchfeld für Kartenname

#### Tag 8–9: Filter & Suche

- Filter nach Kartennummer, Seltenheit, Typ

- SQL-Abfragen mit WHERE

#### Tag 10: Karten-Detailansicht

- Seite mit allen Details einer Karte

- Button "Zu Favoriten hinzufügen"

### Woche 3: Zusatzfunktionen & Feinschliff

#### Tag 11–12: Favoriten & Verlauf

- Favoriten speichern in DB

- Verlauf speichern bei Detailaufruf

- Listen anzeigen

#### Tag 13: Preisanzeige

- Einfache Preise in DB speichern

- Anzeige in Detailansicht

#### Tag 14–15: Design & Usability

- Bootstrap einbinden

- Responsiveness prüfen

- Navigation verbessern

#### Tag 16–17: Testen & Dokumentation

- Funktionstests

- Fehler beheben

- README.md erstellen (Was ist das Projekt? Wie startet man es?)

- Projekt präsentieren

## Tipps für den Anfang

- Fang klein an: Erstelle eine index.php, die dich auf Login/Registrierung weiterleitet.

- Nutze Bootstrap: Spare dir Designarbeit.

- Dokumentiere alles: Schreib dir Notizen, wie du was gemacht hast.

- Teste früh und oft: Jede Funktion einzeln testen.

- Benutze var_dump() oder print_r() zum Debuggen.

## Mögliche Erweiterungen (wenn Zeit bleibt)

- Bewertungssystem für Karten

- Export der Favoritenliste

- Adminbereich für Kartenverwaltung

- API-Anbindung für echte Preise (z. B. von TCGPlayer)